- Processo Licitatório nº 131/2020

PROCESSO SEI: Nº 19.16.3900.0016342/2021-98

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação veicular

Impugnante: Unidas Veículos Especiais S.A.

DECISÃO ADMINISTRATIVA

1 – RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao edital do processo licitatório em epígrafe apresentada pela empresa Unidas Veículos Especiais S.A.

Alega a impugnante, em suas razões de doc. SEi n. 1426051, em síntese, que não é possível realizar a entrega dos veículo no prazo  máximo de 90 (noventa) dias estabelecido no Edital, uma vez que, em razão da pandemia de Covid-19, as fábricas de automóveis suspenderam as suas atividades por vários meses. Defende como imprescindível a retificação da cláusula que estabelece o prazo de entrega, para que passe a constar um mínimo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), em decorrência de imprevistos. Pugna, a final, seja dado provimento à impugnação.

É o breve relato do necessário.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

A impugnação foi apresentada tempestivamente, razão pela qual deve ser analisada.

No intuito de se observar a garantia constitucional do direito de petição bem como o dever legal atribuído à Administração Pública de controlar internamente seus atos, passamos a analisar as questões arguidas pela impugnante, com vistas a resguardar a ampla competitividade, a isonomia, a publicidade e a transparência deste certame.

O ponto central da impugnação versa sobre o prazo de 90 (noventa) dias para entrega dos veículos permanentes estipulado pelo presente Edital n. 131/2021, no item 2.2.1 do Anexo II (Modelo de Proposta) e no item 13.1 do Anexo VII (Termo de Referência):

“2.2.1) PARA O LOTE 1 (entrega dos veículos permanentes): _____ DIAS, contados da data da solicitação da Contratante, formalizada através da Ordem de Serviço (MÁXIMO 90 dias);”

“13.1 - Prazo de Entrega / Execução:

PARA O LOTE 1:  A entrega dos veículos permanentes deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias, contados da data da solicitação da Contratante, formalizada através da Ordem de Serviço. Será elaborado, junto à solicitação de fornecimento, cronograma de entrega, tendo em vista a necessidade de múltiplos procedimentos para devolução dos veículos antigos e recebimento dos novos pela Divisão de Frotas, a existência de carros em várias comarcas do Estado, além da impossibilidade de se interromperem os deslocamentos realizados pelos veículos vinculados à DFROT e às demais unidades da PGJ.  “

A questão em análise já foi anteriormente questionada por uma das empresas interessadas em participar do certame, tendo sido dado provimento à demanda, procedendo-se à republicação do Edital com a alteração das citadas cláusulas do edital, de modo a constar como sendo de 180 (cento e oitenta) dias o prazo de fornecimentos dos veículos do Lote 1 (vide docs. SEi n. 1405302; 1418559; 1415140 e 1418199).

Assim, verifica-se a perda do objeto da presente impugnação.

3 – CONCLUSÃO

Frente ao exposto, diante da perda superveniente do objeto, este Pregoeiro manifesta-se pelo desprovimento da impugnação.

Belo Horizonte, 09 de julho de 2021.

Pedro Brito Candido Ferreira

Pregoeiro