ANEXO IV

DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução a ser contratada deve contemplar os serviços de suporte técnico e manutenções corretivas e evolutivas necessárias para resolução de problemas e evolução dos portais do MPMG, tendo como base a plataforma LumisXP, versão 12 ou superior, de modo que o trabalho de sustentação dos portais do MPMG garanta o acesso às atividades de comunicação institucional, atendimento ao cidadão e informações ministeriais via web.

- SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA

  - O serviço de suporte técnico visa esclarecimento de dúvidas relacionados ao funcionamento ou operação das soluções desenvolvidas na plataforma LumisXP à equipe da Assessoria de Comunicação e/ou TI, via web por e-mail ou telefone.

  - A manutenção corretiva contempla a resolução de todo e qualquer problema decorrente de erro de programação ou configuração ocorridos nas soluções dos portais desenvolvidos na plataforma LumisXP.

  - Para os serviços de suporte técnico e manutenção, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipe de atendimento, em dias úteis, das 09h às 19h, que farão o registro e acompanhamento dos pedidos por meio de sistema informatizado via web. Na impossibilidade do registro on-line, pela ferramenta de controle das demandas, os registros poderão ser realizados via e-mail, linha telefônica, telefonia móvel ou outros meios e transportados posteriormente para a ferramenta on line.

  - Para cada chamado deverão ser registradas, no mínimo, as seguintes informações:

    - número do chamado;

    - descrição do problema/dúvida;

    - nome ou matrícula do solicitante;

    - data e hora de abertura do chamado;

    - nível de prioridade estabelecido pelo MPMG;

    - data e hora de fechamento do chamado;

    - prazo da solução (em horas);

    - informações sobre interrupção;

    - quaisquer outras observações e informações necessárias.

  - Os prazos de tempo de resposta e tempo de resolução dos chamados serão determinados em razão do nível de severidade reportados no momento da solicitação do atendimento e de acordo com os critérios iniciais estabelecidos no SLA contido no Anexo II deste TR.

  - Os critérios iniciais de SLA poderão ser revistos entre as partes caso haja necessidade de adequação durante o processo de trabalho, levando-se em consideração as novas necessidades de negócios ou melhoria na prestação dos serviços que forem identificados por meio do histórico dos atendimentos.

  - O faturamento dos serviços de suporte técnico e manutenção corretiva serão divididos em 24 meses e pagos mensalmente, sendo observados os níveis de serviços mínimos atingidos no mês de apuração e em conformidade com o que foi estabelecido no Item 1 do Anexo II deste TR. Serão aplicadas glosas em caso de não cumprimento da meta mensal de atendimento conforme item 3 do Anexo II deste TR.

  - Os serviços de suporte técnico e manutenção corretiva compreendem basicamente:

    - Prestação de esclarecimentos quanto à forma que os serviços e funcionalidades foram implementados, além de requisitos de sistema, procedimentos requeridos ao seu correto funcionamento ou aos dados mantidos por ele;

    - Eliminação de comportamentos na solução que diferem de suas especificações ou que provoquem a interrupção inesperada de seu funcionamento;

    - Alteração de interface de usuário que não implique alteração das regras de negócio e que seja realizada de forma localizada, tais como: fontes de letra, cores, logotipos, mudanças de botões, alteração na posição de campos e textos nas páginas;

    - Mudanças de texto em mensagens do sistema, relatórios ou páginas;

    - Adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos;

    - Criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas;

    - Apoio à identificação e isolamento de falhas e problemas em potencial na execução da solução;

    - Verificar a viabilidade de novos desenvolvimentos dentro das soluções atuais, bem como avaliar oportunidades de melhoria em relação a problemas identificados;

    - Apoio nos procedimentos de homologação, incluindo configuração de parâmetros, saneamento de dúvidas, depuração de problemas e apoio à equipe de infraestrutura;

    - Participar de reuniões com a equipe de apoio dos portais do MPMG (Comunicação/TI), além de discutir e/ou alinhar processos e procedimentos técnicos junto à área de infraestrutura, sempre que necessário;

    - Outras atividades correlatas à sustentação.

- MANUTENÇÕES EVOLUTIVAS

  - A manutenção evolutiva (melhorias) contempla a execução de implementações, alterações e/ou exclusão de funcionalidades, nos portais do MPMG, oriundas de atualização na versão do software ou não, desenvolvimento de novas soluções dentro dos portais e também atendimento à equipe técnica da Asscom e da STI para eventuais necessidades de treinamento.

  - As manutenções evolutivas serão executadas sob demanda, dentro do horário comercial da empresa e respeitarão o escopo de trabalho definido entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

  - As reuniões de planejamento e acompanhamento dos serviços de manutenção evolutiva serão realizadas em dias úteis e no horário de funcionamento do MPMG. Será estabelecido como dia útil o que for definido no Calendário do Judiciário da cidade de Belo Horizonte, disponível para consulta pelo endereço www.tjmg.jus.br, na seção Calendário do Judiciário.

  - Os serviços de manutenção evolutiva serão autorizados por meio de ordens de serviço e serão demandadas pelo MPMG após definição com a empresa de qual será o escopo de trabalho a ser executado, o consumo de horas estimado para a realização do projeto e o prazo de entrega.

  - O faturamento dos serviços de manutenção evolutiva será feito no mês seguinte ao da prestação do serviço, calculado em relação às horas consumidas em cada projeto e em conformidade com o que foi estabelecido na Ordem de Serviço (OS) emitida pela CONTRATANTE.

  - O pagamento da OS está condicionada à conclusão de cada projeto, à entrega da solução no ambiente de produção e ao aceite final dado pela CONTRATANTE.

  - As horas utilizadas no projeto deverão ser abatidas do saldo de banco de horas destinado às manutenções evolutivas.

  - Os serviços de manutenção evolutiva compreendem basicamente:

    - Adequação dos serviços e funcionalidades das soluções já desenvolvidas ou customizadas nos portais do MPMG, sempre que houver atualização (upgrade) da versão da plataforma Lumis XP.

    - Ativação de novas funcionalidades e serviços que vierem a ser disponibilizadas pela nova versão do software, conforme necessidade do CONTRATANTE;

    - Implementações de serviços e funcionalidades para ajustar os portais a novas necessidades de administração e navegação que não puderam ser sanadas apenas com a manutenção corretiva;

    - Adequações de layout na homepage e/ou em páginas internas da estrutura dos portais, de acordo com o planejamento interno do órgão ou exigência de novas políticas públicas;

    - Adequação, sempre que necessária, dos recursos tecnológicos de acessibilidade disponíveis nos portais de modo que permaneçam sempre atualizados e funcionando em consonância com as melhores práticas oferecidas aos usuários.

  - Todos os serviços de manutenção evolutiva terão garantia de 90 dias a contar da data de entrega de cada produto no ambiente de produção dos portais e em conformidade com o que foi planejado em cada projeto.

  - Dentro do prazo de garantia, a empresa deverá realizar as correções necessárias para sanar qualquer problema de desenvolvimento que surgir após a entrega de cada produto, sem nenhum ônus para a Contratante.

- SERVIÇO FORA DO ESCOPO

  - Não estão contempladas nesta proposta atividades que não guardam relacionamento direto com os serviços de suporte e manutenção das soluções desenvolvidas para os portais do MPMG, tais como:

  - Instalações de bancos de dados, configuração e análise de performance;

  - Gerenciamento/Monitoramento do ambiente de infraestrutura utilizado pela da CONTRATANTE;

  - Configuração de servidores e outros artefatos de infraestrutura da CONTRATANTE;

  - Atividades de desenvolvimento, investigação e correção de erros em código de outras soluções que não as especificamente desenvolvidas por meio da plataforma LumisXP;

  - Atividades relacionadas à produção de conteúdo.