### PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

(Anexo I do Contrato nº33/2016

CT SIAD 26476)

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos e orçamentos para a execução de obras de edificação nas comarcas de Caeté e Patos de Minas, MG.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

| Razão Social: FERNANDA CURI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. |  |  |  |  | CNPJ: 10.893.775/0001-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: AV. RAJA GABÁGLIA |  |  |  | Nº: 3117 |  | Sala: 121 |  |
| Bairro: SÃO BENTO |  | Cidade: BELO HORIZONTE |  |  | CEP: 30.350-563 |  |  |
| Telefone: 3234-4682 | Telefax: |  | E-mail: fernanda@fernandacuri.com.br |  |  |  | UF: MG |
| Banco: BRADESCO | Agência: 2946-7 |  |  | Conta: 73500-0 |  |  |  |

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60DIAS, contados da data de sua apresentação. (MÍNIMO 60 dias).

2.2) PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS: 40 DIAS, contados do recebimento da Ordem de Serviço, incluindo nesse prazo o refazimento dos serviços, distribuídos conforme listado abaixo:

2.2.2) LOTE 2 – PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES/MEMORIAIS E ORÇAMENTO:

- 10 dias para a apresentação do anteprojeto;

- 5 dias para o refazimento do anteprojeto;

- 10 dias para a apresentação do projeto executivo;

- 10 dias para a apresentação do especificação técnica/memorial descritivo e orçamento e para o refazimento do projeto executivo;

- 5 dias para o refazimento do especificação técnica/memorial descritivo e orçamento.

IMPORTANTE:

- O PRAZO NECESSÁRIO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE INCÊNDIO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS NÃO SERÃO COMPUTADOS COMO ATRASO;

- PRAZO EXCEDENTE PARA DEMAIS CORREÇÕES SERÁ COMPUTADO COMO ATRASO.

2.5) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.5.1) Antes de apresentar sua proposta o licitante poderá agendar visita (facultativa) ao local da prestação de serviço, pelo telefone (31) 3330-8386, setor Diretoria de Fiscalização de Obras da PGJ, com a Sra. Carla Borges.

2.5.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que poderiam ter sido observados na vistoria.

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

| LOTE 2 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO NA COMARCA DE CAETÉ, MG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP (art. 48, I, LC n° 123/2006) |  |  |  |  |  |  |
| Item | QTD | UND | Especificações do Item | CÓD. SIAD | Preço | Preço deduzido ICMS(*) |
| 1 | 1 | un | Elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e respectivos memorial descritivo/especificação técnica e orçamento, para a execução de obra de reforma/restauração da sede das Promotorias de Justiça em Caeté/MG, em conformidade com as especificações previstas nos Anexos VI e VII do Edital. | 26476 | R$ 9.400,00 | ………… |
| Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições e especificações constantes do Termo de Referência e Caderno de Documentação Técnica (Anexos VI e VII do Edital). |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAMOS que conhecemos as condições locais para execução do objeto. |  |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL DO LOTE |  |  |  | PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS (Para licitantes mineiros não optantes pelo SIMPLES) |  |  |
| R$ 9.400,00 |  |  |  | …………………….. |  |  |

O licitante vencedor do certame deverá incluir em sua proposta final a planilha orçamentária abaixo, especificando os preços unitários e totais dos seguintes subitens:

| Planilha Orçamentária |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subitem | QTD | UND | Descrição | Preço |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | 1 | un. | Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio e pânico | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 2 | 1 | un. | Planilha orçamentária para reforma e/ou ampliação Patrimônio Histórico área até 1000m² | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 3 | 1 | un. | Aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 4 | 1 | un. | Plotagem papel sulfite colorido | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 5 | 1 | un. | Vistoria | R$ 900,00 | R$ 900,00 |

Obs: Deverá ser considerado, quando do lançamento da proposta no sistema e no momento da disputa de lances, o somatório de todos os subitens para a composição do valor total do lote.

Belo Horizonte 20 de Junho de 2016.

Fernanda Curi Ribeiro